	        АШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

САЛАУАТ РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫң 

ТОРНАЛЫ АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛәМәhЕ ХАКИМИәТЕ
	[image: image1.png]



	РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТУРНАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САЛАВАТСКИЙ РАЙОН

	452486, Торналы ауылы, Узәк  урамы, 

33 йорт

тел. (34777) 2-41-27, 2-41-17
	
	452486, с.Турналы, ул. Центральная, 33

тел. (34777) 2-41-27, 2-41-17


                              Ҡ  А Р А Р                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   03 март  2015 йыл                 № 6.1                  03 марта   2015 года 

О  безаварийном пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения Турналинский сельсовет МР Салаватский район РБ в 2015 году.

  В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории  сельского поселения в 2015 году, во исполнение Плана мероприятий, утвержденного Постановлением  Администрации муниципального района Салаватский район РБ 
№ 286 от 27 февраля 2015 года, Администрация сельского поселения Турналинский сельсовет  МР Салаватский район РБ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Турналинский сельсовет.(Приложение №1)

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и  других сооружений к пропуску  паводка 2015 г.(Приложение № 2)

3. Руководителям хозяйств, организаций и учреждений сельского поселения:

- создать аварийные бригады, руководимые  ответственными лицами по проведению противопаводковых работ;

-  определить границы территорий, попадающих в зону  затопления поводковыми водами;

- разработать и осуществить комплекс неотложных мер по защите населенных  пунктов и  других объектов народного хозяйства, находящихся в зонах возможного затопления, обратив внимание на обеспечение безопасности населения , организацию медицинской помощи жизнеобеспечения, взять под контроль работу водопроводных и водопропускных сооружений ;

- в период прохождения ледохода, высокого уровня паводковых вод организовать дежурство руководящих работников;

- сельскохозяйственным организациям проводить мероприятия по оказанию помощи животным, попавшим в зону затопления.

      4.   Участковому инспектору Газимову Р.Ф. обеспечить охрану
         общественного порядка             в местах возможной эвакуации людей,
         сохранность товарно-материальных             ценностей, сопровождение
         аварийно-спасательных бригад к месту проведения    работ.

      5.   Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

            Глава сельского поселения                              А.Д.Вакилов
                                                                                     Приложение № 1 к
                                                                                     Постановлению 

                                                                                     Администрации сельского
                                                                                     поселения

                                                                                     Турналинский сельсовет

                                                                                     № 6.1 от 03.03.2015 г.

С О С Т А В

противопаводковой комиссии сельского поселения Турналинский сельсовет

МР Салаватский район Республики Башкортостан

на 2015 год

Вакилов А.Д. – глава  сельского поселения Турналинский сельсовет

                           председатель комиссии

Ахатова А.И. – директор МОБУ СОШ с.Турналы
Каримов Р.И. – староста д.Айская – член комиссии

Гайнуллин Р.В. – ответственный за газовое хозяйство администрации – член комиссии

Булякова Д.Ш. – гл.врач Турналинской СВА – член комиссии

Газимов Р.Ф. – участковый уполномоченный – член комиссии                                                                                     

                                                                                        Приложение № 2

                                                                к постановлению Администрации сельского

                                                                поселения  Турналинский сельсовет

                                                                № 6.1 от 03.03.2015 г.
П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

сельского поселения  Турналинский  сельсовет  МР Салаватский район  Республики Башкортостан  в 2015 году

	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнения



	1.
	Оценка состояния гидротехнических сооружений на территории  сельского поселения их готовность к безаварийному пропуску половодья. Проведение предпаводкового обследования с составлением акта обследования.
	До 01.04
	Глава сельского  поселения

А.Д.Вакилов

	2
	Проверка готовности  к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистке от снега кюветов и мостовых пролетов. 
	с  17.03.
	Глава  адм.

А.Д.Вакилов



	3
	Обеспечение устойчивой телефонной связи с населенными пунктами.
	с 01.04.
	Мастер узла связи.

	4
	Образование  противопаводковой комиссии,

и утверждение плана мероприятий
	До 01.03
	Глава  СП

А.Д.Вакилов

	5
	Определение  населенных пунктов, объектов  экономики, которые могут быть затоплены талыми водами, разработка плана предупредительных  работ
	к  15.03.
	КЧС сельского поселения

Вакилов А.Д.



	6
	Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах попадающих в зону затопления : создать  аварийные бригады, обеспечив их необходимыми  средствами и транспортом. аварийным запасом материалов,. проведение инструктажа
	с 01.04.
	Глава адм.СП

Вакилов А.Д.



	7


	Обеспечение сохранности опор линий связи. Электропередачи .заблаговременно установить за ними систематические наблюдения.
	 На период паводка
	Организации  и предприятия 

 по  принадлеж- ности   Адм.СП

	8


	Проведение инвентаризации  мест  захоронения. неорганизованных бытовых и промышленных  отходов в населенных пунктах, на предприятиях сельского  хозяйства. на берегах рек и озер, водохранилищ. Обеспечить  своевременную защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны.
	До 01.04.
	Глава адм. СП .

А.Д.Вакилов  

	9
	Создание  на  время паводка запасов топлива. Продуктов и товаров первой необходимости, медикаментов  для  обеспечения  хозяйств и населения находящихся в зоне затопления.
	С 01.04
	Адм.СП. руководители организаций и предприятий

	10


	До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для  эксплуатации состояние  плавсредства.
	С  01.04
	Организации, предприятия, имеющие плавсредства

	11
	Подготовка транспорта  и помещений для  возможной эвакуации населения из зон  затопления
	К 15.04.
	Адм. СП

	12
	Обеспечение охраны общественного порядка

в местах эвакуации людей сопровождение  аварийно- спасательных бригад к месту проведения работ.
	На период паводка
	Участковый уполномоченный 

Газимов Р.Ф.

	13
	Организовать работу  по сбору и обобщению материалов  по ущербу, нанесенным паводком
	До 20.05. 
	Адм.СП


                      Управляющий делами                                  А.А.Иштимирова

